# Giới thiệu

| Mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | Kiểm thử tự động hóa Login và tạo card |
| Mục đích | Mô tả chiến lược, phạm vi, cách tiếp cận, và nguồn lực cần thiết để xây dựng và thực hiện các kịch bản kiểm thử tự động (Automation Test Script) cho hai luồng nghiệp vụ chính: Đăng nhập và Tạo Card. |
| Phạm vị | Gồm các luồng Login và Tạo Card trên Mobile App và Web. |
| Ngày tạo | 11/12/2025 |

# Các mục tiêu kiểm thử (Test Objectives)

- Chức năng Ổn định: Đảm bảo hai luồng nghiệp vụ chính (Login và Tạo Card) hoạt động ổn định và chính xác theo các yêu cầu đề ra.

- Tự động hóa: Xây dựng các Test Script tự động cho các luồng bắt buộc: Login thành công và Tạo Card thành công.

- Khả năng Lặp lại: Đảm bảo các Test Script có thể chạy lặp lại một cách tin cậy và hiệu quả trên các môi trường và nền tảng đã xác định.

- Báo cáo Rõ ràng: Cung cấp báo cáo kết quả kiểm thử rõ ràng, dễ hiểu, ghi lại trạng thái PASS/FAIL của các kịch bản tự động.

# Phạm vi kiểm thử (Scope)

| Nền tảng | Luồng | Yêu cầu Test Case Manual | Yêu cầu Test Script Automation |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App | Login | Tất cả các trường hợp : Thành công, Sai mật khẩu, Bỏ trống, Show/Hide, Google Login, Quên mật khẩu, Đăng ký | Login Thành công |
|  | Tạo card | Tất cả các trường hợp: đầy đủ, bỏ trống, sai format, không upload ảnh, toggle On/Off | Tạo card thành công |
| Web | Login | Tất cả các trường hợp : Thành công, Sai mật khẩu, Bỏ trống, Show/Hide, Google Login, Quên mật khẩu, Đăng ký | Login Thành công |
|  | Tạo Card | Tất cả các trường hợp: đầy đủ, bỏ trống, sai format, không upload ảnh, toggle On/Off | Tạo card thành công |

# Phương pháp tiếp cận (Test Approach)

- Tập trung vào Automation: Ưu tiên phát triển các Test Script tự động cho các luồng nghiệp vụ chính và các trường hợp quan trọng, đặc biệt là Login thành công và Tạo Card thành công.

- Thiết kế Test Case: Áp dụng kỹ thuật Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) và Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis) khi viết Test Case Manual để đảm bảo độ bao phủ các điều kiện hợp lệ/không hợp lệ.

- Kiểm thử Hồi quy (Regression): Các Test Script tự động sẽ được sử dụng làm bộ kiểm thử hồi quy cơ bản cho hai luồng này trong tương lai.

# Công cụ và môi trường

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ lập trình | Javascript |
| Framework | Playwright |
| Quản lý mã nguồn | GIt |
| Quản lý test case/bug | Sheet |
| Môi trường kiểm thử | Chrome/Edge/Webkit |